Előterjesztés címe:

Bugyi Nagyközséget elkerülő út 5202 j. – 52103 j. – 52104 j. – 5202 j. utak közötti szakasz (északról-keletről elkerülő nyomvonal) engedélyezési terdokumentációra vonatkozó szerződés módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2018. április 6.

Előterjesztő: Somogyi Béla polgármester

Készült: 2018. április 4.

Készítette: Török Anita pénzügyi vezető

Döntés típusa: Nyilvános

Döntéshozatal: Egyszerű szótöbbséget igényel

Döntés formája: határozat

Véleményező:

Bizottság javaslata:

Bugyi Nagyközség Önkormányzat

Polgármesterétől

2347  Bugyi,   Beleznay  tér  1.

Tel.: 29-547-500,    Fax: 29-348-464

Előterjesztés

Bugyi Nagyközséget elkerülő út 5202 j. – 52103 j. – 52104 j. – 5202 j. utak közötti szakasz (északról-keletről elkerülő nyomvonal) engedélyezési terdokumentációra vonatkozó szerződés módosításáról

a Képviselő-testület 2018. április 6-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A községünket elkerülő út engedélyezési tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálata alapján a szükséges kiegészítő és új tervek elkészítésére és az útépítés engedélyeztetésre beadással, 2018. február 28-i véghatáridővel 10 800 000,- Ft + áfa összegű szerződést kötöttünk a GÁ-LA’ 88 Kkt-vel.

A tervdokumentáció beadásra került a Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatóságára, akik közútkezelői hozzájárulásukat megadták. Az elkészült tervdokumentáció alapján előzetes konzultáció volt, ahol a jogszbályok ismételt változása miatt újabb feladatokat kaptunk, melyek a következők:

- új jogszabályi előírások szerint 2017. júliustól E-közműrendszer nyilvántartás lépett életbe, ami újabb feladatokat ró ki önkormányzatunkra

- közútkezelői lehatárolási tervet kellett készítetni és jóváhagyatni

- az engedélyező hatóság a szokásoktól és előírásoktól eltérően kérte a Szakhatóságok és Szakvéleményezők előzetes megkeresését, amelyre a ráfordítandó idő még nem pontosítható, előreláthatóan 2018. május 04-i véghatáridő tartható.

A GÁ-LA’ 88 Kkt.  az új feladatok miatt bekövetkezett többletmunkát 1 200 000,- Ft + áfa összeggel tudja vállalni, amivel a korábban megkötött tervezési szerződést módosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet elfogadni szíveskedjen.

határozati javaslat:	    	......./2018. (IV.   ) Kt. határozat

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bugyi Nagyközséget elkerülő út 5202 j. – 52103 j. – 52104 j. – 5202 j. utak közötti szakasz (északról-keletről elkerülő nyomvonal) engedélyezési terdokumentáció korszerűségi felülvizsgálata alapján a kiegészítő és új tervek elkészítésére 2016. október 17-én megkötött szerződés módosítását és a jogszabályi változás miatt keletkező többletfeladatok teljesítésére 1 200 000,- Ft + áfa többlet vállalási díjat tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Somogyi Béla polgármester

Török Anita pénzügyi vezető

Bugyi, 2018. április 4.

Tisztelettel:		Somogyi Béla

polgármester