Tervezési Ajánlat

Bugyi, Sportcsarnok-uszoda, engedélyezési tervajánlat.

Új uszodatér-öltözőblokk tervezett szintjei:

Pinceszint: 	nincs

Emelet: 	nincs

Földszint: csarnoktér, előcsarnok, kiegészítő terek		kb. 30 x 52 m

- fő uszodatér: kb. 30x46 m, két medencével ( 21 x 30 m-es, és 8 x 15 m-es 			medence)

- öltözőblokk: kb 30 x 7m

Az uszodatechnológia, és a gépészet helyigényei a vázlattervezés során kerülnek pontosításra, ez befolyásolhatja a végleges épületméreteket, helyiségkapcsolatokat.

Engedélyezési terv

Építészet:

Helyszínrajz  		   		       	  M=1:1000,500

Szint alaprajza					M=1:100

Két irányú metszetek					M=1:100

Homlokzatok						M=1:100

Utcakép						M=1:200

Építménymagasság ábrái				M=1:200

Idomterv						M=1:200

Zöldfelületi helyszínrajz, zöldfelület számítás        M=1:200,500

Tervtanácshoz szükséges egyéb tervek

Belső utak tervezése, (hatósági engedély nélkül)

Építészeti műszaki leírás, egyéb iratok

Az engedélyezéshez szükséges egyéb tervek:

Tűzvédelem:		Tűzvédelmi műleírás, egyeztetések

Statika:			Tartószerkezeti műleírás és számítások

Gépészet:		Épületgépészeti műleírás, energetikai számítás

Uszoda gépészet:	Uszodagépészeti műleírás, technológiai folyamatok elvi megoldásai

Talajmechanika:	Helyszíni 2 db fúrás, szakvélemény

Elektromos:		Elektromos műleírás

Geodéziai felmérés.

Környezetvédelmi tervfejezet.

Engedélyezési tervek tervezési díja összesen:		   14.900.000,-Ft(+ÁFA)

(3 részletben:  vázlatterv, tervtanácsi szintű terv, engedélyezési terv beadás)

A tervezési idők:

- engedélyezési terv beadása kb. 90 nap.

- A tervezési idő becslés, nagyban függ a kezdési időponttól, adatszolgáltatástól, szakhatósági jogosultsági viszonyoktól, megrendelői rugalmasságtól. Megrendelés előtt tisztázandó a tervezési menetrend.

Az árajánlat adatok híján nem tartalmazza:

- a közműcsatlakozások terveit, a csapadékvíz elvezetés terveit és az útterveket. Itt jelentős eltérések lehetnek, annak függvényében, mit is kell tervezni. Ezekre a szakági tervezőink akkor tudnak valamit mondani, ha vannak adatok. Valamint némelyik szolgáltató ragaszkodik a házon belüli tervezéshez.

- Illetékek, közműszolgáltatók díjai, ÁNTSZ díja

Árajánlatunk 60 napig érvényes.

Budapest, 2018. március 26.

Dr. Bodzás Árpád

Plan Generál Kft.